СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                 ШУКАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «14» апреля 2023 года № 65

с. Шукавка

О внесении изменений в решение  Совета                                                                     народных депутатов Шукавского  сельского                                                                 поселения от 04.02.2021 № 16 «Об утверждении                                                                  плана мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог

в Шукавском сельском поселении Верхнехавского                                               муниципального района на 2021 – 2025 годы»

Рассмотрев вопрос о ремонте дорог общего пользования местного значения,  Совет народных депутатов Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

РЕШИЛ:

- Внести изменения в План мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения в Шукавском сельском поселении на 2021-2025 годы, утвержденный решением Совета народных депутатов Шукавского сельского поселения от 04.02.2021 №16 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог в Шукавском сельском поселении Верхнехавского  муниципального района на 2021 – 2025 годы» (приложение).

- Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Шукавского сельского поселения                               В.С.Захаров

Приложение к решению                                                                                                        Совета народных депутатов

Шукавского сельского поселения

от  14.04.2023 № 65

План мероприятий

по ремонту внутрипоселковых дорог

в Шукавском сельском поселении Верхнехавского

муниципального района на 2021-2028 годы

| № п/п | Адрес объекта в поселении | Протяжен- ность (м) |  | Ширина (м) |  | Вид покрытия | Стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год (план) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Ленина | 1400 |  | 3 |  | асфальт | 600,0 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Мира | 570 |  | 3 |  | щебень | 400,0 |
| 3 | с. Шукавка, ул. Советская | 500 |  | 3 |  | щебень | 300,0 |
| 2021 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Мира | 550 |  | 3,05 |  | асфальт | 1828,5 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Ленина | 1400 |  | 3,05 |  | асфальт | 4730,8 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Ленина | 800 |  | 3 |  | асфальт | 1654,5 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Советская | 1000 |  | 3 |  | щебень | 500,0 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Советская | 700 |  | 3 |  | асфальт | 1000,0 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Мира | 600 |  | 3 |  | щебень | 476,0 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Советская | 700 |  | 3 |  | асфальт | 1600,0 |
|  |  | 200 |  | 3 |  | щебень | 500,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шукавка, ул. Мира |  | 800 |  | 3 | асфальт | 1800,0 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Советская |  | 200 |  | 3 | асфальт | 600,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Калинина |  | 300 |  | 3 | щебень | 600,0 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Ленина |  | 700 |  | 3 | асфальт | 1700,0 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шукавка, ул. Калинина |  | 700 |  | 3 | асфальт | 1800,0 |